КОНТРАКТ (ПРОЕКТ) № ____

на выполнение работ по замене тела жаротрубного котла Vitoplex 100 тип PV1 производительностью 950 кВт (или эквивалент) по адресу: г. Нижний Новгород, ул. Горная, д. 13.

Идентификационный код закупки: 242521700372952170100100460014322244

г. Нижний Новгород						                      «___»                               2024 г.

Государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Нижегородский государственный инженерно-экономический университет» (далее – ГБОУ ВО НГИЭУ), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице директора «Института пищевых технологий и дизайна» - филиала ГБОУ ВО НГИЭУ (далее – ИПТД – филиал ГБОУ ВО НГИЭУ) Козлова Василия Александровича, действующего на основании доверенности № 911/01-12 от 31.10.2023 г.  с одной стороны и __________________________________________________________________________________именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице ______________________________________________________, действующего на основании ______________________, с другой стороны, далее совместно именуемые «Стороны», в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013г. № 44-ФЗ «О контрактной  системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»,  на основании решения  комиссии по осуществлению закупок  (Протокол  № _____________ от  «____»  __________ 2024г.) заключили настоящий Контракт  (далее – «Контракт») о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА

1.1. Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательства по замене тела жаротрубного котла Vitoplex 100 тип PV1 производительностью 950 кВт (или эквивалент) по адресу: г. Нижний Новгород, ул. Горная, д. 13, (далее – Объект), в объеме согласно ведомости объемов работ № ЛС-02-01-01 «Замена тела жаротрубного котла Vitoplex 100 тип PV1 производительностью 950 кВт по адресу: г. Нижний Новгород, ул. Горная, д. 13» (Приложение №1 к Контракту), ведомости объемов работ № ЛС-09-01-01 «Замена тела жаротрубного котла Vitoplex 100 тип  PV1 производительностью 950 кВт по адресу: г. Нижний Новгород, ул. Горная, д. 13. Пуско-наладочные работы» (Приложение № 2 к Контракту), сводному сметному расчету стоимости строительства № б/н «Замена тела жаротрубного котла Vitoplex 100 тип  PV1 производительностью 950 кВт по адресу: г. Нижний Новгород, ул. Горная, д. 13» (Приложение № 3 к Контракту), локальному сметному расчету (смете) № ЛС-02-01-01 «Замена тела жаротрубного котла Vitoplex 100 тип  PV1 производительностью 950 кВт по адресу: г. Нижний Новгород, ул. Горная, д. 13» (Приложение №  4 к Контракту), локальному сметному расчету (смете) № ЛС-09-01-01 «Замена тела жаротрубного котла Vitoplex 100 тип  PV1 производительностью 950 кВт по адресу: г. Нижний Новгород, ул. Горная, д. 13. Пуско-наладочные работы» (Приложение №  5 к Контракту), являющимися неотъемлемыми частями Контракта, (далее – Работы), и в сроки, установленные Контрактом.

1.2. Место выполнения работ: 603062, Нижегородская область, Нижний Новгород, ул. Горная, д. 13.

1.3.  Сроки выполнения работ: с даты заключения Контракта в течение 45 (сорока пяти) рабочих дней. По согласованию с Заказчиком Подрядчик имеет право выполнить Работы досрочно.

1.4. Заказчик обязуется принять и оплатить выполненные Подрядчиком работы на условиях настоящего Контракта.

1.5. Работы по Контракту должны выполняться в строгом соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, согласно ведомостям объемов работ (Приложение №1, Приложение №2 к Контракту), сводному сметному расчету стоимости строительства (Приложение № 3 к Контракту), локальным сметным расчетам (Приложение № 4, Приложение № 5 к Контракту).

2. ЦЕНА КОНТРАКТА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

2.1. Цена настоящего Контракта установлена по результатам электронного аукциона и составляет _____ (			) рублей ___ копеек, в том числе НДС – ___ %, ______ (______) рублей ___ (_____) копеек (если НДС не облагается, указать конкретную статью налогового кодекса Российской Федерации).

В случае если Контракт заключается с юридическим лицом или физическим лицом, в том числе зарегистрированным в качестве индивидуального предпринимателя, сумма, подлежащая уплате Заказчиком, уменьшается на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой Контракта, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации Заказчиком.

2.2. Цена Контракта включает в себя все виды расходов, связанные с исполнением Контракта, в том числе расходы на выполнение всех видов работ, являющиеся предметом Контракта, на приобретение, ответственное хранение, транспортировку, погрузку, разгрузку и монтаж материалов, приобретение или аренду оборудования, приспособлений и механизмов, необходимых для выполнения работ, оплату всех иных расходов Подрядчика, связанных с исполнением Контракта, вывоз мусора за счет своих средств собственными силами, уплату налогов (в т.ч. НДС, если к подрядчику не применен иной режим налогообложения), сборов, пошлин, взносов и других платежей, которые являются обязательными в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

2.3. Цена Контракта является твердой, и изменению не подлежит, за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством и настоящим Контрактом.

2.4. Оплата осуществляется безналичным расчетом, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика, в том числе НДС. Расчет за выполненные Подрядчиком работы производятся на основании акта о приемке выполненных работ по форме КС-2, справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3 с приложением счет-фактуры (или счета, если Подрядчик не является плательщиком НДС), в течение 7 (семи) рабочих дней со дня подписания Заказчиком документов о приемке в единой информационной системе. Аванс не предусмотрен. Отдельных этапов исполнения Контракта не установлено.

В случае изменения реквизитов расчетного счета, Подрядчик обязан в 7 (семи) дневный срок в письменной форме сообщить об этом Заказчику с указанием новых реквизитов расчетного счета, в противном случае все риски, связанные с перечислением Заказчиком денежных средств на указанный в настоящем Контракте счет Подрядчика, несет Подрядчик.

2.5. Работы, выполненные Подрядчиком с нарушением условий Контракта, не подлежат оплате Заказчиком до устранения Подрядчиком соответствующих нарушений.

2.6. Источник финансирования: Средства бюджетных учреждений на 2024 год (Субсидия на выполнение государственного задания).

3. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ КОНТРАКТА

3.1. Основные понятия и определения, используемые в Контракте:

Отчетная документация - документы и материалы Подрядчика, подтверждающие выполнение Работ:

- исполнительная документация (при наличии): акты освидетельствования скрытых работ, сертификаты или иные документы, подтверждающие качество используемых материалов;

- акт о приемке выполненных работ по форме КС-2;

- справка о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3;

- счет или счет-фактура.

3.2. Требования к Работам:

3.2.1. Все виды работ, предусмотренные локальными сметными расчетами, должны быть выполнены в полном объеме.

Работы должны быть выполнены в соответствии с требованиями действующей нормативной документации: ГОСТ, ТУ, СНиП, СП, СанПиН, ВСН, НПБ, ППБ и иными действующими нормативными документами по предмету объекта закупки.

Подрядчик при исполнении Контракта по согласованию с Заказчиком имеет право досрочно выполнить работы и сдать объект Заказчику. Выполнение работ не должно препятствовать нормальной работе учреждения.

При выполнении работ Подрядчик обеспечивает своих рабочих инструментами, отвечает за соблюдение рабочими правил пожарной безопасности и техники безопасности.

Подрядчик несет полную ответственность за соблюдение правил техники безопасности, норм охраны труда, здоровья рабочих. При выполнении работ Подрядчик должен обеспечить надежность и безопасность выполнения работ, а также локализацию и минимальный ущерб при возникновении аварии.

Работы осуществляются из материалов Подрядчика. Материалы, используемые при выполнении работ, должны быть сертифицированы в случае, если это предусмотрено законодательством РФ. Подрядчик должен предоставить Заказчику копии сертификатов на используемые в работе материалы до начала производства работ с использованием таких материалов.

Подрядчик обязан к моменту предъявления акта выполненных работ вывезти за пределы строительной площадки, принадлежащие Подрядчику временные сооружения, механизмы, материалы, оборудование и иное имущество, а также строительный мусор.

Строительные и другие отходы, образовавшиеся в результате производства работ, должны накапливаться в контейнере и в течение рабочего дня вывозиться в места, предназначенные для размещения отходов. Складирование отходов на проезжей части, тротуарах и газонах не допускается.

Подрядчик обязуется в соответствии с требованиями Федерального закона от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления» выполнить весь комплекс работ по обращению с отходами производства и потребления, в том числе выступает собственником и образователем отходов, образующихся при выполнении работ, а также осуществляет все расчеты и платежи, связанные с негативным воздействием на окружающую среду, несет все риски, связанные с деятельностью по образованию отходов, в соответствии с природоохранным законодательством.

Элементы благоустройства (твердое покрытие, газоны, кустарники и т.п.), нарушенные в процессе производства работ, должны быть восстановлены за счет средств Подрядчика.

При производстве работ необходимо строгое выполнение требований техники безопасности по СНиП 12-03-2001, СНиП 12-04-2002, СП 48.13330.2011 и правил пожарной безопасности.

Подрядчик несет ответственность за использование на объекте материалов и оборудования, обремененных правами третьих лиц.

Подрядчик обеспечивает сдачу результатов выполненных работ в установленные Контрактом сроки.

3.3. Требования к условиям и способам выполнения Работ:

3.3.1. Подрядчик обеспечивает необходимые мероприятия по технике безопасности, охране труда, электробезопасности и противопожарной безопасности.

3.3.2. При выполнении Работ Подрядчик должен бережно относиться к Объекту выполнения Работ, обеспечивать надлежащее санитарное и безопасное состояние места производства Работ.

3.3.3. По согласованию с Заказчиком возможно выполнение Работ в выходные и праздничные дни. Время проведения работ согласовывается с Заказчиком.

3.3.4. Для видов работ, на выполнение которых требуются разрешения надзорных организаций, наличие такого разрешения у Подрядчика до начала производства работ обязательно.

3.4. Решение вопросов, возникающих при исполнении Контракта, осуществляется Сторонами только в письменном виде.

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

4.1. Подрядчик обязан:

4.1.1. При выполнении работ обеспечить безопасность выполнения работ и выполнения требований безопасности для жизни, здоровья, имущества заказчика и окружающей среды осуществляется в соответствии со следующими нормативными документами:

- Градостроительного кодекса Российской Федерации от 29.12.2004 №190-ФЗ;

- Гражданского кодекса Российской Федерации от 18.12.2006 №230-ФЗ;

- Федерального закона от 21.12.1994 г. 69-Ф3 «О пожарной безопасности».

Выполнить все Работы с надлежащим качеством, в полном объеме и в сроки, установленные условиями настоящего Контракта, а также в соответствии действующими ГОСТ, СанПиН, СНиП, строительными нормами и правилами, требованиями по технике безопасности, пожарной безопасности, охране труда и другими нормативными актами Российской Федерации, регламентирующими данный вид Работ.

4.1.2. Самостоятельно приобрести материальные ресурсы, необходимые для исполнения настоящего Контракта.  Выполнить Работы с применением собственных материалов.

4.1.3. Обеспечить сохранность Объекта, материалов и оборудования, находящихся на рабочей площадке в период выполнения Работ, а также в период устранения недостатков после сдачи выполненных Работ.

4.1.4. Перед началом выполнения Работ назначить ответственного за производство Работ, технику безопасности, пожарную безопасность и охрану труда в месте выполнения Работ.

4.1.5. Проинструктировать весь персонал в установленном порядке по технике безопасности, пожарной безопасности и охране труда.

4.1.6. Использовать при выполнении Работ только материалы и оборудование, отвечающие государственным стандартам, нормам пожарной безопасности и санитарии, техническим условиям и имеющие соответствующие сертификаты, паспорта качества и другие документы, удостоверяющие их качество и прошедшие входной контроль;

4.1.7.Организовать обозначение и ограждение места проведения Работ предупреждающими и предписывающими знаками, оформленными в соответствии с требованиями действующего законодательства.

4.1.8. Предоставить «Заказчику» по первому требованию образцы применяемых материалов, сертификаты соответствия и паспорта качества, сертификаты пожарной безопасности для их контроля.

4.1.9. Обеспечивать безопасность работ для третьих лиц и окружающей среды, выполнять требования безопасности труда, предоставлять необходимую документацию, проводить строительный контроль, обеспечивать ведение исполнительной документации, извещать Заказчика о сроках завершения работ, которые, подлежат проверке, обеспечивать устранение выявленных недостатков и не приступать к продолжению работ до составления актов об устранении выявленных недостатков, обеспечивать контроль за качеством применяемых материалов.

4.1.10.Соблюдение правил действующего внутреннего распорядка контрольно-пропускного режима, внутренних положений, инструкций и требований- является обязательным условием.

4.1.11. Подрядчик на момент подписания контракта должен представить Заказчику список сотрудников, привлеченных к выполнению работ на данном объекте, с указанием фамилии, имени и отчества, года рождения и паспортные данные. К работам допускаются граждане РФ. В случае привлечения иностранных граждан к работам, выполняемым по настоящему контракту, подрядчик представляет документы, подтверждающие права иностранных граждан на временное осуществление на территории Российской Федерации трудовой деятельности согласно ст. 13 Федерального закона от 25 июля 2002 года № 115-ФЗ.

4.1.12. При сдаче работ самостоятельно подготовить и предоставить Заказчику исполнительную документацию (при наличии) (в 2-х экземплярах).

4.1.13.Не допускать складирования мусора на месте производства Работ, осуществлять систематическую, а по завершении работ - окончательную уборку места производства Работ; вывезти образовавшийся в ходе Работ мусор с территории Заказчика.

4.1.14. Устранить за свой счет и в установленные Заказчиком сроки все выявленные в ходе проведения Заказчиком контроля недостатки в выполнении Работ, дефекты и порчу имущества Заказчика и/или третьих лиц, причиненных Подрядчиком в процессе выполнения Работ.

4.1.15. В случае возникновения обстоятельств, замедляющих ход Работ или делающих дальнейшее продолжение Работ невозможным немедленно поставить об этом в известность Заказчика.

4.1.16. Своевременно предоставить Заказчику отчетную документацию, предусмотренную п. 3.1, настоящего Контракта.

4.1.17. Нести полную ответственность за ущерб, причиненный по вине Подрядчика, в ходе выполнения Работ, людям, помещениям, коммуникациям и другому имуществу, находящемуся на месте выполнения Работ; компенсировать Заказчику все убытки за весь ущерб, включая судебные издержки, связанные с травмами или ущербом, нанесенным третьим лицам, возникшим вследствие выполнения Подрядчиком Работ, в соответствии с настоящим Контрактом или вследствие нарушения имущественных или иных прав.

4.1.18. Нести ответственность перед Заказчиком за не выполнение и/или ненадлежащее выполнение Работ по настоящему Контракту.

4.1.19. При выполнении Работ обеспечить надежность и безопасность выполнения Работ, а также локализацию и минимальный ущерб при возникновении аварий.

4.1.20. При исполнении обязательств по настоящему Контракту не нарушать имущественные и неимущественные права Заказчика и других лиц.

4.1.21.  Выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные в других статьях настоящего Контракта.

4.2.  Подрядчик имеет право:

4.2.1.  В отсутствие письменных указаний Заказчика самостоятельно определять порядок и способ выполнения Работ по настоящему Контракту.

4.2.2.  Запрашивать и получать от Заказчика соответствующую информацию, необходимую для надлежащего исполнения обязательств по настоящему Контракту.

4.2.3. Требовать от Заказчика оплаты надлежащим образом выполненных Подрядчиком и принятых Заказчиком Работ.

4.3. Заказчик имеет право:

4.3.1. Требовать от Подрядчика надлежащего выполнения Работ в соответствии с настоящим Контрактом, а также требовать своевременного устранения выявленных недостатков.

4.3.2. Беспрепятственного доступа к месту выполнения Работ в любое время их выполнения с целью контроля за ходом и качеством выполнения Работ.

4.3.3. Определять лиц, непосредственно участвующих в контроле за ходом выполнения Работ и (или) участвующих в приемке выполненных Работ по настоящему Контракту.

4.3.4. Осуществлять контроль за ходом выполнения Работ, соблюдением сроков выполнения Работ, качеством выполняемых Работ.

4.3.5. Не вмешиваясь в хозяйственную деятельность Подрядчика давать ему указания о способе выполнения Работ, конкретизировать требования к результату выполняемых Работ, не изменяя существа настоящего Контракта.

4.3.6.  В случае обнаружения при осуществлении контроля за выполнением Работ отступлений от условий Контракта, Заказчик (его представитель) вправе потребовать от Подрядчика письменным уведомлением устранить обнаруженные нарушения в установленные Заказчиком сроки. В случае если дефекты и недостатки в установленный срок не были устранены, либо являются существенными и неустранимыми, Заказчик вправе отказаться от исполнения Контракта в одностороннем порядке и потребовать от Подрядчика возмещения причиненных убытков.

4.3.7. Отказаться от приемки Работ в случае обнаружения недостатков, которые не устранены Подрядчиком.

4.3.8. Требовать от Подрядчика предоставления надлежащим образом оформленной отчетной документации, указанной в п.3.1., настоящего Контракта.

4.4. Заказчик обязан:

4.4.1. В случае принятия выполненных Работ оплатить принятые Работы в соответствии с условиями настоящего Контракта.

4.4.2.Передать Подрядчику сметную документацию в течении трех дней с момента заключения Контракта.

4.4.3. Своевременно сообщать в письменной форме Подрядчику о недостатках, обнаруженных в ходе контроля за выполнением Работ или при проведении экспертизы.

4.4.4. Обеспечить своевременную приемку исполнения обязательств Подрядчика в соответствии с условиями настоящего Контракта.

4.5. Права и обязанности Сторон, прямо не предусмотренные в настоящем Контракте, определяются в соответствии с Гражданским Кодексом Российской Федерации.

5. ПОРЯДОК ПРИЕМКИ РАБОТ

5.1. Приемка работ осуществляется посредством функционала Единой информационной системы в сфере закупок (далее - ЕИС), в порядке, установленном частями 13, 14 статьи 94 Федерального закона от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ.

5.2 Факт сдачи работ Подрядчиком и принятия его Заказчиком должен быть подтвержден документом о приемке, подписанным обеими сторонами.

5.3 Подрядчик не позднее, чем за 2 (два) рабочих дня до начала приёмки результата выполненных работ должен письменно известить Заказчика о точной дате и времени передачи результата выполненных работ.

5.4 Оформление документа о приемке выполненных Работ формирует с использованием единой информационной системы, подписывает усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Подрядчика, и размещает в единой информационной системе документ о приемке, который должен содержать:

а) включенные в контракт в соответствии с пунктом 1 части 2 статьи 51 настоящего Федерального закона идентификационный код закупки, наименование, место нахождения Заказчика, наименование объекта закупки, место поставки товара, выполнения работы, оказания услуги, информацию о поставщике (подрядчике, исполнителе), предусмотренную подпунктами "а", "г" и "е" части 1 статьи 43 настоящего Федерального закона, единицу измерения поставленного товара (при осуществлении закупки товара, в том числе поставляемого Заказчику при выполнении закупаемых работ, оказании закупаемых услуг), выполненной работы, оказанной услуги;

б) наименование оказанных работ;

в) информацию об объеме выполненной работы, оказанной услуги;

г) стоимость исполненных поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных Контрактом, с указанием цены за единицу поставленного товара (при осуществлении закупки товара, в том числе поставляемого Заказчику при выполнении закупаемых работ, оказании закупаемых услуг), выполненной работы, оказанной услуги;

д) иную информацию с учетом требований, установленных в соответствии с частью 3 статьи 5 настоящего Федерального закона.

5.5 К документу о приемке, прилагаются: счет /счет-фактура выставляется в случае, если Подрядчик является плательщиком НДС, акт сдачи-приемки выполненных Работ, иные документы, отражающие фактическое выполнение Работ (при необходимости).

5.6 В случае, если информация, содержащаяся в прилагаемых документах, не соответствует информации, содержащейся в документе о приемке, приоритет имеет информация, содержащаяся в документе о приемке;

5.7 Документ о приемке, подписанный Подрядчиком, не позднее одного часа с момента его размещения в единой информационной системе автоматически с использованием единой информационной системы направляется Заказчику. Датой поступления Заказчику документа о приемке, подписанного Подрядчиком, считается дата размещения в соответствии с настоящим пунктом такого документа в единой информационной системе в соответствии с часовой зоной, в которой расположен Заказчик.

5.8 Заказчик в срок не позднее двадцати рабочих дней, следующих за днем поступления документа о приемке, осуществляет одно из следующих действий: подписывает усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Заказчика, и размещает в единой информационной системе документ о приемке либо формирует с использованием единой информационной системы, подписывает усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Заказчика, и размещает в единой информационной системе мотивированный отказ от подписания документа о приемке с указанием причин такого отказа;

5.9 Документ о приемке, мотивированный отказ от подписания документа о приемке не позднее одного часа с момента размещения в единой информационной системе направляются автоматически с использованием единой информационной системы Подрядчику.

5.10 Датой поступления Подрядчику документа о приемке, мотивированного отказа от подписания документа о приемке считается дата размещения в соответствии с настоящим пунктом таких документов о приемке, мотивированного отказа в единой информационной системе в соответствии с часовой зоной, в которой расположен поставщик (подрядчик, исполнитель);

5.11 В случае получения мотивированного отказа от подписания документа о приемке Подрядчик вправе устранить причины, указанные в таком мотивированном отказе, и направить Заказчику документ о приемке в порядке, предусмотренном настоящей частью.

5.12 Датой приемки выполненных работ считается дата размещения в единой информационной системе документа о приемке, подписанного Заказчиком.

5.13 Внесение исправлений в документ о приемке осуществляется путем формирования, подписания усиленными электронными подписями лиц, имеющих право действовать от имени Подрядчика, Заказчика, и размещения в единой информационной системе исправленного документа о приемке.

5.14 Для проверки предоставленных Подрядчиком результатов, предусмотренных Контрактом, в части их соответствия условиям Контракта Заказчик обязан провести экспертизу. Экспертиза результатов, предусмотренных Контрактом, может проводиться Заказчиком своими силами или к ее проведению могут привлекаться эксперты, экспертные организации на основании Контрактов, заключенных в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

5.15 Для проведения экспертизы выполненных работ эксперты, экспертные организации имеют право запрашивать у Заказчика и Подрядчика дополнительные материалы, относящиеся к условиям исполнения Контракта и отдельным этапам исполнения Контракта. Результаты такой экспертизы оформляются в виде заключения, которое подписывается экспертом, уполномоченным представителем экспертной организации и должно быть объективным, обоснованным и соответствовать законодательству Российской Федерации. В случае, если по результатам такой экспертизы установлены нарушения требований Контракта, не препятствующие приемке выполненных Работ, в заключении могут содержаться предложения об устранении данных нарушений, в том числе с указанием срока их устранения.

5.16 По решению Заказчика для приемки выполненной работы может создаваться приемочная комиссия, которая состоит не менее чем из пяти человек.

5.17 Приемка результатов выполненных Работ оформляется документом о приемке, который подписывается Заказчиком, либо Подрядчику в те же сроки Заказчиком направляется в письменной форме мотивированный отказ от подписания такого документа. В случае привлечения Заказчиком для проведения указанной экспертизы экспертов, экспертных организаций при принятии решения о приемке поставленного товара, Заказчик, приемочная комиссия должны учитывать отраженные в заключении по результатам указанной экспертизы предложения экспертов, экспертных организаций, привлеченных для ее проведения.

5.18 В случае установления Заказчиком требования об обеспечении гарантийных обязательств оформление документа о приемке выполненной Работы осуществляется после предоставления Подрядчиком такого обеспечения в сроки, которые установлены Контрактом.

5.19 Заказчик вправе не отказывать в приемке выполненных Работ, в случае выявления несоответствия работ условиям Контракта, если выявленное несоответствие не препятствует приемке работ и устранено Подрядчиком.

5.20 Оформление документа о приемке выполненных Работ осуществляется только после предоставления Подрядчиком обеспечения исполнения гарантийных обязательств по Контракту, указанных в разделе 7 настоящего Контракта.

5.21 Приёмка скрытых работ:

5.22 Подрядчик информирует Заказчика за 2 (два) рабочих дня до начала приёмки скрытых работ и отдельных ответственных конструкций.

5.23 Готовность скрытых работ и отдельных ответственных конструкций подтверждается подписанием Сторонами актов освидетельствования скрытых работ (ответственных конструкций).

5.24 Подрядчик приступает к выполнению последующих работ только после подписания актов освидетельствования скрытых работ (ответственных конструкций) Заказчиком без замечаний и внесения записи в журнал производства работ. На все работы, указанные в КС-2 и предъявленные к оплате должна быть составлена и подписана исполнительная документация, а именно: акты освидетельствования скрытых работ (АОСР), сертификаты и паспорта на материалы, исполнительные схемы, результаты лабораторных испытаний. Без исполнительной документации акты выполненных работ КС-2 заказчиком к оплате не принимаются.

5.25 В противном случае по требованию Заказчика Подрядчик обязан вскрыть любую часть скрытых работ и восстановить её после подписания актов освидетельствования скрытых работ (ответственных конструкций) за свой счёт, за исключением случаев, когда Заказчик (уполномоченный представитель Заказчика), надлежащим образом извещенный о передаче скрытых работ, не прибыл для участия в их приёмке.

5.26 В случае, если Заказчик не потребовал вскрытия работ, выполненных без его подтверждения, при выявлении скрытых недостатков в период гарантийного срока, Заказчик имеет право потребовать проведения работ по вскрытию в соответствии с настоящим подпунктом Контракта.

5.27 Заказчик, обнаруживший после приёмки работ отступления от условий Контракта или иные недостатки, которые не могли быть установлены при обычном способе приёмки (скрытые недостатки), в том числе такие, которые были умышленно скрыты Подрядчиком, извещает об этом Подрядчика в письменной форме. Подрядчик обязуется устранить выявленные недостатки в срок, указанный в извещении.

5.28 Внесение изменений Подрядчиком в локально-сметный расчет (Приложение № 2 к Контракту) в одностороннем порядке запрещается.

5.29 По согласованию Заказчика с Подрядчиком допускается выполнение работ, качество, технические и/или функциональные характеристики (потребительские свойства) которых являются улучшенными по сравнению с качеством и соответствующими техническими и/или функциональными характеристиками, указанными в Контракте.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

6.1. Стороны несут ответственность за ненадлежащее выполнение условий настоящего Контракта в соответствии с действующим законодательством.

6.2. Размер штрафа устанавливается Контрактом в порядке, установленном постановлением Правительства Российской Федерации от 30.08.2017 № 1042 «Об утверждении Правил определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем), предусмотренного контрактом, о внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 15 мая 2017 г. № 570 и признании утратившим силу постановления Правительства Российской Федерации от 25 ноября 2013 г. №1063» (далее – Постановление № 1042).

6.3. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом, заключенным по результатам определения Подрядчика в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 30 Федерального закона "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (далее - Федеральный закон), за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, размер штрафа устанавливается в размере 1 процента цены контракта (этапа), но не более 5 тыс. рублей и не менее 1 тыс. рублей.

6.4. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения подрядчиком обязательства, предусмотренного контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, размер штрафа устанавливается (при наличии в контракте таких обязательств) в следующем порядке:

а) 1000 рублей, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей;

б) 5000 рублей, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно).

6.5. За каждый факт неисполнения заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных контрактом, размер штрафа устанавливается в следующем порядке:

а) 1000 рублей, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей (включительно);

б) 5000 рублей, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

в) 10000 рублей, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);

г) 100000 рублей, если цена контракта превышает 100 млн. рублей.

6.6. Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.

6.7. Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену Контракта.

6.8. В соответствии со ст. 34 Федерального закона от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ: В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, Подрядчик вправе потребовать уплаты неустоек (пеней). Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.

6.9. В случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, Заказчик направляет Подрядчику требование об уплате неустоек (пеней).

6.10. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства, и устанавливается в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом и фактически исполненных Подрядчиком, за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления пени.

6.11. Ни одна из Сторон не несет ответственности перед другой Стороной, если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных Контрактом, произошло вследствие действия непреодолимой силы (форс-мажор) или по вине другой стороны.

6.12. Расходы по возмещению ущерба, нанесенного третьему лицу в результате оказания услуг, компенсируется Подрядчиком, который во всех случаях принимает срочные меры по ликвидации нанесенного ущерба.

6.13. Оплата настоящего Контракта может быть осуществлена путем выплаты Подрядчику суммы, уменьшенной на сумму неустойки (пеней, штрафов) в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком своих обязательств перед Заказчиком по настоящему Контракту в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации и Нижегородской области.

7. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИСПОЛНЕНИЯ КОНТРАКТА,

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

7.1.Исполнение данного Контракта обеспечивается ______________ (указать – банковской гарантией, выданной банком и соответствующей требованиям статьи 45 Закона 44-ФЗ или внесением денежных средств на указанный Заказчиком счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими Заказчику. Способ обеспечения исполнения Контракта определяется участником закупки, с которым заключается Контракт, самостоятельно).

7.2. Размер обеспечения исполнения Контракта - 5% от цены контракта, что составляет 			 руб.*.

*В случае заключения контракта по результатам определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 30 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ предусмотренный настоящим пунктом размер обеспечения исполнения контракта, в том числе предоставляемого с учетом положений статьи 37 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ, устанавливается от цены, по которой в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ заключается контракт, но не может составлять менее чем размер аванса.

(Сумма обеспечения исполнения Контракта указывается с учетом пункта 6 статьи 96 Федерального закона № 44-ФЗ (Размер обеспечения исполнения Контракта указан в извещении об осуществлении закупки)).

В случае заключения с поставщиком (подрядчиком, исполнителем) контракта по результатам определения поставщика (подрядчика, исполнителя) в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 30 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ, поставщик (подрядчик, исполнитель) освобождается от предоставления обеспечения исполнения контракта, в том числе с учетом положений статьи 37 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ, в случае предоставления поставщиком (подрядчиком, исполнителем) информации, содержащейся в реестре контрактов, заключенных заказчиками, и подтверждающей исполнение таким поставщиком (подрядчиком, исполнителем) (без учета правопреемства) в течение трех лет до даты подачи заявки на участие в закупке трех контрактов, исполненных без применения к поставщику (подрядчику, исполнителю) неустоек (штрафов, пеней). Такая информация представляется поставщиком (подрядчиком, исполнителем) до заключения контракта в случаях, установленных Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ для предоставления обеспечения исполнения контракта. При этом сумма цен таких контрактов должна составлять не менее начальной (максимальной) цены контракта, указанной в извещении об осуществлении закупки и документации о закупке.

С учетом положений статьи 37 Федерального закона № 44-ФЗ размер обеспечения исполнения Контракта составляет __________________________________ рублей (указывается в случае необходимости по итогам проведения электронного аукциона).

7.3. Обеспечение исполнения Контракта предоставлено на весь срок действия Контракта.

7.4. Гарантийные обязательства по настоящему Контракту обеспечиваются ___________ (указать – банковской гарантией, выданной банком и соответствующей требованиям статьи 45 Закона 44-ФЗ или внесением денежных средств на указанный Заказчиком счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими Заказчику. Способ обеспечения исполнения гарантийных обязательств по Контракту определяется участником закупки, с которым заключается Контракт, самостоятельно).

7.5. Размер обеспечения исполнения гарантийных обязательства по Контракту - 2% от начальной (максимальной) цены Контракта, что составляет 31 138,50 рублей (тридцать одна тысяча сто тридцать восемь рублей) рублей 50 копеек.

Обеспечение гарантийных обязательств предоставляется в срок до направления Заказчику   акта о приемке   выполненных работ. Последний (итоговый) документ о приемке работ оформляется только после предоставления Подрядчиком обеспечения гарантийных обязательств.

7.6. Банковская гарантия, выданная участнику закупки банком для исполнения Контракта, обеспечения гарантийных обязательств должна соответствовать требованиям статьи 45 Федерального закона № 44-ФЗ.

В качестве обеспечения исполнения Контракта, обеспечения гарантийных обязательств принимаются банковские гарантии, выданные банками, соответствующими требованиям, установленным Правительством Российской Федерации.

7.7. В случае обеспечения исполнения Контракта банковской гарантией, срок ее действия определяется Подрядчиком самостоятельно, но при этом срок действия банковской гарантии должен превышать предусмотренный Контрактом срок исполнения обязательств, которые должны быть обеспечены банковской гарантией, не менее чем на один месяц, в том числе в случае его изменения в соответствии со статьей 95 Федерального закона № 44-ФЗ.

Срок действия Контракта для целей настоящего пункта определяется с учетом положений о максимальных сроках выполнения работ, их приемки и оплаты, установленных настоящим Контрактом.

В случае обеспечения исполнения гарантийных обязательств по Контракту банковской гарантией срок ее действия определяется Подрядчиком самостоятельно, но при этом срок действия банковской гарантии должен превышать предусмотренный срок гарантийных обязательств, которые должны быть обеспечены банковской гарантией, не менее чем на один месяц.

Срок действия банковской гарантии для целей настоящего пункта определяется с учетом положений о максимальных сроках гарантийного обслуживания, установленных настоящим Контрактом.

7.8. Банковская гарантия оформляется в письменной форме на бумажном носителе или в форме электронного документа, подписанного усиленной неквалифицированной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени банка (далее – гарант).

7.9. В случае оформления банковской гарантии в письменной форме на бумажном носителе на нескольких листах все листы банковской гарантии должны быть пронумерованы, прошиты, подписаны и скреплены печатью гаранта.

7.10. Банковская гарантия должна быть безотзывной и должна содержать:

1) сумму банковской гарантии, подлежащую уплате гарантом заказчику в случае ненадлежащего исполнения обязательств принципалом;

2) обязательства принципала, надлежащее исполнение которых обеспечивается банковской гарантией;

3) обязанность гаранта уплатить заказчику неустойку в размере 0,1 процента денежной суммы, подлежащей уплате, за каждый день просрочки;

4) условие, согласно которому исполнением обязательств гаранта по банковской гарантии является фактическое поступление денежных сумм на счет, на котором в соответствии с законодательством РФ учитываются операции со средствами, поступающими заказчику;

5) срок действия банковской гарантии должен превышать срок действия контракта не менее чем на один месяц;

6) отлагательное условие, предусматривающее заключение договора предоставления банковской гарантии по обязательствам принципала, возникшим из контракта при его заключении, в случае предоставления банковской гарантии в качестве обеспечения исполнения контракта;

7) установленный Правительством Российской Федерации перечень документов, предоставляемых заказчиком банку одновременно с требованием об осуществлении уплаты денежной суммы по банковской гарантии.

8) условие о праве заказчика на бесспорное списание денежных средств со счета гаранта, если гарантом в срок не более чем пять рабочих дней не исполнено требование заказчика об уплате денежной суммы по банковской гарантии, направленное до окончания срока действия банковской гарантии

7.11. В банковской гарантии обязательно должно быть закреплено:

1) право Заказчика в случае ненадлежащего выполнения или невыполнения Подрядчиком обязательств, обеспеченных банковской гарантией, представлять на бумажном носителе или в форме электронного документа требование об уплате денежной суммы по банковской гарантии, предоставленной в качестве обеспечения исполнения Контракта, в размере цены Контракта, уменьшенном на сумму, пропорциональную объему фактически исполненных Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом и оплаченных Заказчиком, но не превышающем размер обеспечения исполнения Контракта;

2) права заказчика в случаях, установленных частью 15 статьи 44 Федерального закона "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд", представлять на бумажном носителе или в форме электронного документа требование об уплате денежной суммы по банковской гарантии, предоставленной в качестве обеспечения заявки, в размере обеспечения заявки, установленном в извещении об осуществлении закупки, документации о закупке;

3)права заказчика в случае ненадлежащего выполнения или невыполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) требований к гарантии качества товара, работы, услуги, а также требований к гарантийному сроку и (или) объему предоставления гарантий их качества, гарантийному обслуживанию товара (далее - гарантийные обязательства), обеспеченных банковской гарантией, представлять на бумажном носителе или в форме электронного документа требование об уплате денежной суммы по банковской гарантии, предоставленной в качестве обеспечения исполнения гарантийных обязательств, в порядке и размере, установленными в контракте в соответствии с Федеральным законом "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд";

4) право Заказчика по передаче права требования по банковской гарантии при перемене Заказчика в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, с предварительным извещением об этом гаранта;

5) условие о том, что расходы, возникающие в связи с перечислением денежных средств гарантом по банковской гарантии, несет гарант;

6) перечень документов, представляемых Заказчиком банку одновременно с требованием об осуществлении уплаты денежной суммы по банковской гарантии, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 8 ноября 2013 г. N 1005 «О банковских гарантиях, используемых для целей Федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

7.12. Не допускается включение в банковскую гарантию:

1) положений о праве гаранта отказывать в удовлетворении требования Заказчика о платеже по банковской гарантии в случае непредоставления гаранту Заказчиком уведомления о нарушении Подрядчиком условий Контракта, гарантийных обязательств или расторжении Контракта (за исключением случаев, когда направление такого уведомления предусмотрено условиями Контракта или законодательством Российской Федерации);

2) требований о предоставлении Заказчиком гаранту отчета об исполнении Контракта, гарантийных обязательств;

3)требований о предоставлении заказчиком гаранту одновременно с требованием об осуществлении уплаты денежной суммы по банковской гарантии документов, не включенных в перечень документов, представляемых заказчиком банку одновременно с требованием об осуществлении уплаты денежной суммы по банковской гарантии, утвержденный постановлением Правительства Российской Федерации от 8 ноября 2013 г. N 1005 "О банковских гарантиях, используемых для целей Федерального закона "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд";

7.13. Запрещается включение в условия банковской гарантии требования о представлении заказчиком гаранту судебных актов, подтверждающих неисполнение принципалом обязательств, обеспечиваемых банковской гарантией.

7.14. Заказчик рассматривает поступившую в качестве обеспечения исполнения контракта банковскую гарантию в срок, не превышающий трех рабочих дней со дня ее поступления.

7.15 Основанием для отказа в принятии банковской гарантии заказчиком является не соответствие ее Федеральному закону от 05.04.2013 №44-ФЗ.

7.16. В случае нарушения существенных условий Контракта, Заказчик вправе требовать уплату неустойки в сумме предоставленного обеспечения исполнения настоящего Контракта. В целях удовлетворения своих требований по уплате указанной неустойки Заказчик вправе удержать в бесспорном порядке без обращения в суд денежные средства, перечисленные Подрядчиком в качестве обеспечения исполнения Контракта, либо предъявить требование по банковской гарантии о взыскании обеспечения.

7.17. Подрядчик, в ходе исполнения контракта, вправе предоставить Заказчику обеспечение исполнения контракта, уменьшенное на размер выполненных обязательств, предусмотренных контрактом, взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения контракта. При этом Подрядчик вправе изменить способ обеспечения исполнения контракта.

7.18. Подрядчик вправе изменить способ обеспечения гарантийных обязательств и (или) предоставить Заказчику взамен ранее предоставленного обеспечения гарантийных обязательств новое обеспечение гарантийных обязательств.

7.19. Денежные средства, внесенные Подрядчиком в качестве обеспечения исполнения Контракта, возвращаются Подрядчику в течение 15 дней после приемки Заказчиком всего объема выполненных работ при условии надлежащего исполнения Подрядчиком всех своих обязательств по настоящему Контракту.

7.20. Денежные средства, внесенные Подрядчиком в качестве обеспечения гарантийных обязательств по Контракту, возвращаются Подрядчику в течение 15 дней после окончания срока действия гарантийных обязательств.

7.21. ГБОУ ВО «Нижегородский государственный инженерно-экономический университет» (ГБОУ ВО НГИЭУ)

Юридический адрес: 606340, Нижегородская область, м.о. Княгининский, г. Княгинино, ул. Октябрьская, д. 22а

Фактический адрес: 606340, Нижегородская область, м.о. Княгининский, г. Княгинино, ул. Октябрьская, д. 22а

ИНН 5217003729 КПП 521701001

Министерство финансов Нижегородской области (ГБОУ ВО «Нижегородский государственный инженерно-экономический университет» л/с 23004040370)

Казначейский счет (расчетный счет) 03224643220000003200

Единый казначейский счет (кор.счет)    40102810745370000024

Наименование банка: Волго-Вятское ГУ Банка России // УФК по Нижегородской области г.Нижний Новгород

БИК   012202102

ОГРН 1035201235552

КБК 00000000000000000510

При перечислении денежных средств в качестве обеспечения исполнения Контракта в назначении платежа указывается: «Обеспечение исполнения Контракта, заключаемого по результатам открытого аукциона в электронной форме (извещение №______)».

В случае если участником закупки, с которым заключается Контракт, является государственное или муниципальное казенное учреждение, раздел 7 Контракта к такому участнику не применяются.

7.22. Подрядчик гарантирует качество выполненных работ и устранение дефектов своими силами и за свой счет в период гарантийного срока в течение 36 (тридцати шести) месяцев со дня подписания актов выполненных работ Сторонами, а на применяемые материалы и оборудование – в соответствии со сроком, устанавливаемым их заводом-изготовителем.

8. ФОРС-МАЖОР

8.1. Для целей настоящего Контракта «форс-мажор» означает событие, находящееся вне разумного контроля Стороны и приводящее к тому, что выполнение Стороной ее обязательств по Контракту становится невозможным или настолько бессмысленным, что в данных обстоятельствах считается невозможным, и включает, но не ограничивается такими явлениями, как война, волнения, общественные беспорядки, землетрясение, пожар, взрыв, буря, наводнение или другие неблагоприятные метеорологические условия, забастовки, локауты или другие события в промышленности (за исключением тех случаев, когда такие забастовки, локауты или другие события в промышленности находятся под контролем Стороны, стремящейся предотвратить форс-мажор), конфискация или другие действия государственных органов.

8.2. Форс-мажором не являются события, вызванные небрежностью или преднамеренным действием Стороны, события, которые Сторона могла бы предусмотреть при должном прилежании, чтобы учесть их при заключении Контракта и предотвратить или контролировать их при выполнении обязательств по настоящему Контракту.

8.3. Форс-мажором не является отсутствие достаточных средств или невыполнение каких-либо платежей, предусмотренных настоящим Контрактом.

8.4. Сторона, пострадавшая от события форс-мажора, должна предпринять все разумные меры, чтобы в кратчайшие сроки преодолеть невозможность выполнения своих обязательств по настоящему Контракту.

8.5. Сторона, пострадавшая от события форс-мажора, должна как можно скорее уведомить другую Сторону о таком событии, по крайней мере, не позднее чем через 14 (четырнадцать) дней после этого события, предоставив при этом информацию о характере и причине этого события, и также как можно скорее сообщить о восстановлении нормальных условий.

8.6. Стороны должны принять все разумные меры для сведения к минимуму последствий любого события форс-мажора.

8.7. При возникновении событий форс-мажора, сроки выполнения обязательств по настоящему Контракту продлеваются на то время, в течение которого действуют эти обстоятельства.

8.8. Если события форс-мажора действуют в течение более трех последовательных месяцев, Стороны предпринимают меры по приведению Контракта в соответствие с существенно изменившимися обстоятельствами. При этом любая из Сторон вправе отказаться от дальнейшего выполнения обязательств по Контракту, причём ни одна из Сторон не может требовать от другой возмещения возможных убытков.

9. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

9.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть из Контракта между Сторонами, будут разрешаться путем переговоров, в том числе в претензионном порядке.

9.2. Претензия оформляется в письменной форме. В претензии перечисляются допущенные при исполнении Контракта нарушения со ссылкой на соответствующие положения Контракта или его приложений, отражаются стоимостная оценка ответственности (неустойки), а также действия, которые должны быть произведены Стороной для устранения нарушений. Срок рассмотрения претензии не может превышать 10 календарных дней со дня ее получения.

9.3. Обмен документами при применении мер ответственности и совершении иных действий в связи с нарушением Поставщиком или Заказчиком (сторонами контракта) условий Контракта осуществляется с использованием Единой информационной системы путем направления электронных уведомлений в соответствии с частью 16 статьи 94 Федерального закона №44-ФЗ. Уведомления формируются в личных кабинетах сторон контракта с использованием Единой информационной системы, подписываются усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени заказчика, поставщика, и размещается в Единой информационной системе без размещения на официальном сайте.

9.4. При не урегулировании Сторонами спора в досудебном порядке, спор разрешается в Арбитражном суде Нижегородской области.

10. СРОК ДЕЙСТВИЯ, ИЗМЕНЕНИЕ И РАСТОРЖЕНИЕ КОНТРАКТА

10.1. Контракт вступает в силу со дня его подписания и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств по настоящему Контракту. Окончание срока действия контракта не освобождает стороны от исполнения взятых на себя обязательств, если они не были исполнены в установленный контрактом срок.

10.2. Условия Контракта могут изменяться только в случаях, предусмотренных действующим законодательством и по соглашению Сторон в следующих случаях:

10.2.1. В соответствии со статьей 767 Гражданского Кодекса Российской Федерации, в случае уменьшения в установленном порядке ранее доведенных лимитов бюджетных обязательств, приводящего к невозможности исполнения Заказчиком бюджетных обязательств, вытекающих из настоящего Контракта, Стороны должны, в соответствии с законодательством Российской Федерации, согласовать новые условия Контракта, в том числе по цене и (или) срокам его исполнения и (или) объему работ путем подписания Дополнительных соглашений.

10.2.2. В соответствии со статьей 95 Федерального закона от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

10.3. Изменения по соглашению Сторон оформляются с использованием Единой информационной системы путем подписания Сторонами Дополнительных соглашений к Контракту. Все приложения и Дополнительные соглашения являются неотъемлемой частью Контракта. Дополнительное соглашение вступает в силу после подписания Сторонами.

10.4. Расторжение контракта допускается по соглашению Сторон, по решению суда, в случае одностороннего отказа стороны контракта от исполнения контракта в соответствии с гражданским законодательством. Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств.

Односторонний отказ от исполнения контракта допускается в соответствии с положениями частей 8 - 25 статьи 95 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ.

Заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта в случаях, предусмотренных частью 15 статьи 95 Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ.

Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств.

10.5. Заказчик вправе провести экспертизу выполненных работ с привлечением экспертов, экспертных организаций до принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта. Решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта может быть принято Заказчиком только при условии, что по результатам экспертизы выполненных работ в заключении эксперта, экспертной организации будут подтверждены нарушения условий Контракта, послужившие основанием для одностороннего отказа Заказчика от исполнения Контракта.

10.6. Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта не позднее чем в течение трех рабочих дней с даты принятия указанного решения, размещается в единой информационной системе и направляется Подрядчику по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу Подрядчика, указанному в Контракте, а также телеграммой, либо посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование такого уведомления и получение Заказчиком подтверждения о его вручении Подрядчику. Выполнение Заказчиком требований настоящего пункта считается надлежащим уведомлением Подрядчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта. Датой такого надлежащего уведомления признается дата получения Заказчиком подтверждения о вручении Подрядчику указанного уведомления, либо дата получения Заказчиком информации об отсутствии Подрядчика по его адресу, указанному в Контракте. При невозможности получения указанных подтверждения либо информации датой такого надлежащего уведомления признается дата по истечении тридцати дней с даты размещения решения Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта в единой информационной системе.

10.7. Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта вступает в силу и Контракт считается расторгнутым через десять дней с даты надлежащего уведомления Заказчиком Подрядчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта.

10.8. Заказчик отменяет не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта, если в течение десятидневного срока с даты надлежащего уведомления Подрядчика о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения Контракта устранено нарушение условий Контракта, послужившее основанием для принятия указанного решения, а также Заказчику компенсированы затраты на проведение экспертизы. Данное правило не применяется в случае повторного нарушения Подрядчиком условий Контракта, которые в соответствии с гражданским законодательством являются основанием для одностороннего отказа Заказчика от исполнения Контракта.

10.9. Заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта, если в ходе исполнения Контракта установлено, что Подрядчик не соответствует установленным документацией об электронном аукционе требованиям к участникам закупки или предоставил недостоверную информацию о своем соответствии таким требованиям, что позволило ему стать победителем определения подрядчика.

10.10. Информация о Подрядчике, с которым Контракт был расторгнут в связи с односторонним отказом Заказчика от исполнения Контракта, включается в установленном Федеральным законом №44-ФЗ от 05.04.2013 г. порядке в реестр недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей).

10.11. Подрядчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств.

10.12. Решение Подрядчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта вступает в силу и Контракт считается расторгнутым через десять дней с даты надлежащего уведомления Подрядчиком Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта.

10.13. Подрядчик обязан отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта, если в течение десятидневного срока с даты надлежащего уведомления Заказчика о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения Контракта устранены нарушения условий Контракта, послужившие основанием для принятия указанного решения.

10.14. При расторжении Контракта в связи с односторонним отказом Стороны Контракта от исполнения Контракта другая Сторона Контракта вправе потребовать возмещения только фактически понесенного ущерба, непосредственно обусловленного обстоятельствами, являющимися основанием для принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта.

11. АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ОГОВОРКА

11.1. При исполнении своих обязательств по Контракту, Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей, прямо или косвенно, любым лицам, для оказания влияния на действия или решения этих лиц.

При исполнении своих обязательств по Контракту, Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники обязуются не осуществлять действия, квалифицируемые применимым для целей Контракта законодательством, как дача/получение взятки, коммерческий подкуп, а также действия, нарушающие требования применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.

11.2. Стороны обязуются незамедлительно проинформировать друг друга в случае установления фактов аффилированности лиц, участвующих в подготовке и (или) исполнении настоящего контракта.

11.3. В случае возникновения у Стороны подозрений, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящего раздела Контракта, соответствующая Сторона обязуется уведомить другую Сторону в письменной форме. В письменном уведомлении Сторона обязана сослаться на факты или предоставить материалы, достоверно подтверждающие или дающие основание предполагать, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящего раздела контрагентом, его аффилированными лицами, работниками или посредниками выражающееся в действиях, квалифицируемых применимым законодательством, как дача или получение взятки, коммерческий подкуп, а также действиях, нарушающих требования применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем. После письменного уведомления, соответствующая Сторона имеет право приостановить исполнение обязательств по Контракту до получения подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет. Это подтверждение должно быть направлено в течение десяти рабочих дней с даты направления письменного уведомления.

11.4. В случае нарушения одной Стороной обязательств воздерживаться от запрещенных в данном разделе действий и/или неполучения другой Стороной в установленный Контрактом срок подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет, другая Сторона имеет право расторгнуть Контракт в одностороннем порядке полностью или в части, направив письменное уведомление о расторжении.

11.5. Под заинтересованными лицами, участвующими в подготовке и (или) исполнении Контракта Стороны понимают генерального директора (директора), его заместителей, а также лиц, участвующих в визировании договора в соответствии с установленным каждой из Сторон порядком.

12. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

12.1. Стороны обязаны в течение 7 (семи) календарных дней письменно информировать друг друга об изменении своего места нахождения, юридического адреса, банковских реквизитов, а также обо всех других произошедших изменениях, имеющих существенное значение для полного и своевременного исполнения обязательств по Контракту с предоставлением соответствующих документов, подтверждающих факт изменения данных. Все уведомления и сообщения должны направляться в письменной форме.

12.2. Настоящий контракт составлен в форме электронного документа и подписан электронной цифровой подписью уполномоченного представителя каждой из Сторон.

12.3. Права и обязанности Сторон по настоящему Контракту не могут быть переданы третьим лицам за исключением законных правопреемников.

12.4. Банковское сопровождение контракта не предусмотрено.

12.5. Все указанные в Контракте приложения являются его неотъемлемой частью.

12.6. Приложения:

12.6.1. Приложение № 1 –Ведомость объемов работ № ЛС-02-01-01 «Замена тела жаротрубного котла Vitoplex 100 тип PV1 производительностью 950 кВт по адресу: г. Нижний Новгород, ул. Горная, д. 13»

12.6.2. Приложение № 2 – Ведомость объемов работ № ЛС-09-01-01 «Замена тела жаротрубного котла Vitoplex 100 тип PV1 производительностью 950 кВт по адресу: г. Нижний Новгород, ул. Горная, д. 13. Пуско-наладочные работы»

12.6.3. Приложение № 3 – Сводный сметный расчет стоимости строительства № б/н «Замена тела жаротрубного котла Vitoplex 100 тип PV1 производительностью 950 кВт по адресу: г. Нижний Новгород, ул. Горная, д. 13»

12.6.4. Приложение № 4 –Локальный сметный расчет (смета) № ЛС-02-01-01 «Замена тела жаротрубного котла Vitoplex 100 тип  PV1 производительностью 950 кВт по адресу: г. Нижний Новгород, ул. Горная, д. 13»

12.6.5. Приложение № 5 – Локальный сметный расчет (смета) № ЛС-09-01-01 «Замена тела жаротрубного котла Vitoplex 100 тип  PV1 производительностью 950 кВт по адресу: г. Нижний Новгород, ул. Горная, д. 13. Пуско-наладочные работы»

13. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

| ЗАКАЗЧИК Государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Нижегородский государственный инженерно- экономический университет» Юридический адрес: 606340, Нижегородская обл., г. Княгинино, ул. Октябрьская, 22а. ПЛАТЕЛЬЩИК ИПТД- филиал ГБОУ ВО НГИЭУ Фактический и почтовый адрес: 603062, г. Нижний Новгород, ул. Горная, 13 ОГРН 103 520 123 5552 ИНН/КПП 5217003729/526143001 Министерство финансов Нижегородской области (ИПТД- филиал ГБОУ ВО НГИЭУ) л/с 20 004 040 340 Казначейский счет (расчетный счет) 03224643220000003200 Единый казначейский счет (кор.счет) 40102810745370000024 Наименование банка: Волго-Вятское ГУ Банка России // УФК по Нижегородской области г. Нижний Новгород БИК 012202102 ОКПО 02535567 Тел./факс: 8 (831) 282-30-66 Адрес электронной почты: buh-iptd@mail.ru Директор ИПТД – филиала ГБОУ ВО НГИЭУ _________________ В.А. Козлов М.П. | ПОДРЯДЧИК ______________________ М.П. |
| --- | --- |

Приложение № 1

к контракту на выполнение работ по замене тела жаротрубного котла

Vitoplex 100 тип PV1 производительностью 950 кВт

(или эквивалент) по адресу: г. Нижний Новгород, ул. Горная, д. 13.

№____ от «___»______________2024 г.

Ведомость объемов работ № ЛС-02-01-01 «Замена тела жаротрубного котла Vitoplex 100 тип PV1 производительностью 950 кВт по адресу: г. Нижний Новгород, ул. Горная, д. 13»

Приложение № 2

к контракту на выполнение работ по замене тела жаротрубного котла

Vitoplex 100 тип PV1 производительностью 950 кВт

(или эквивалент) по адресу: г. Нижний Новгород, ул. Горная, д. 13.

№____ от «___»______________2024 г.

Ведомость объемов работ № ЛС-09-01-01 «Замена тела жаротрубного котла Vitoplex 100 тип PV1 производительностью 950 кВт по адресу: г. Нижний Новгород, ул. Горная, д. 13. Пуско-наладочные работы»

Приложение № 3

к контракту на выполнение работ по замене тела жаротрубного котла

Vitoplex 100 тип PV1 производительностью 950 кВт

(или эквивалент) по адресу: г. Нижний Новгород, ул. Горная, д. 13.

№____ от «___»______________2024 г.

Сводный сметный расчет стоимости строительства № б/н «Замена тела жаротрубного котла Vitoplex 100 тип PV1 производительностью 950 кВт по адресу: г. Нижний Новгород, ул. Горная, д. 13»

Приложение № 4

к контракту на выполнение работ по замене тела жаротрубного котла

Vitoplex 100 тип PV1 производительностью 950 кВт

(или эквивалент) по адресу: г. Нижний Новгород, ул. Горная, д. 13.

№____ от «___»______________2024 г.

Локальный сметный расчет (смета) № ЛС-02-01-01 «Замена тела жаротрубного котла Vitoplex 100 тип  PV1 производительностью 950 кВт по адресу: г. Нижний Новгород, ул. Горная, д. 13»

Приложение № 5

к контракту на выполнение работ по замене тела жаротрубного котла

Vitoplex 100 тип PV1 производительностью 950 кВт

(или эквивалент) по адресу: г. Нижний Новгород, ул. Горная, д. 13.

№____ от «___»______________2024 г.

Локальный сметный расчет (смета) № ЛС-09-01-01 «Замена тела жаротрубного котла Vitoplex 100 тип  PV1 производительностью 950 кВт по адресу: г. Нижний Новгород, ул. Горная, д. 13. Пуско-наладочные работы»